Centro Universitario Regional Chontales (CUR-Chontales)

“Por una Educación al Servicio del Pueblo, ¡Viva Sandino!”

Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud.

Carrera: Ingeniería en Sistemas de información 2do año

Título del proyecto: Desarrollo de Aplicación de Escritorio

Integrantes:

- Santos Antonio Castilla Martínez

- Nahomi Soleana Cabrera Flores

- Ariana Jusmary Amador Mairena

- Aldo Omar Lumbi Miranda

- Kateryng Juleisy Morales

Docentes:

- Yesenia Téllez Gómez

- María Jorlenis Ríos

- Isamar del socorro Bonilla

- Carlos Miguel Matamoros

- Jonathan Moreno Castro

Grupo #1

17 Mayo 2026

¡La universidad del pueblo y para el pueblo!

# Identificadores ORCID

Santos Antonio Castilla Martínez

ORCID: 0009-0008-7716-1722

Nahomi Soleana Cabrera Flores

ORCID: 000-9-0006-4320-3053

Ariana Jusmary Amador Mairena

ORCID: 0009-0005-0413-4908

Aldo Omar Lumbi Miranda

ORCID: 0009-0004-7752-7289

Kateryng Juleisy Morales

ORCID: 0009-0009-2919-5570

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar y presentar el funcionamiento de un sistema para la gestión de una biblioteca centrándose en los procesos como registro, préstamo y devolución de libros, para lograr eso de analizaron las funciones principales y se asignaron roles del quipo utilizando metodología SCRUM, lo que nos lleva a una manera mucho más ordena y eficiente de manejar la información. En conclusión, el uso del sistema ayuda a mejorar el control que se tiene sobre los libros y facilita el acceso para los usuarios.

# Palabras Clave

Biblioteca, Sistema, SCRUM, Usuarios, Gestión.

Índice de Contenido

Identificadores ORCID	2

Palabras Clave	3

Tema	4

Objetivos	5

Objetivo General:	5

Objetivos Específicos:	5

Descripción de la problemática actual (Agregar narrativa sobre a qué línea obedece y sublínea de investigación e innovación)	5

Descripción de la problemática actual:	5

Línea y sublínea de investigación:	6

Procesos del negocio por área	7

Área de Gestión de Libros:	7

Área de Gestión de Usuarios:	7

Área de préstamos:	7

Área de devoluciones:	7

Área de reportes y control:	8

Tabla de Funcionalidades	8

Roles según SCRUM	10

Historias de Usuario:	11

Product Backlog:	22

Sprints:	23

Modelo físico de la Base de Datos (Diagrama)	28

Diccionario de Datos:	28

Instrumento de levantamiento de información (Encuesta):	29

Diseño de prototipo del sistema (Enlace de Figma)	32

Referencias bibliográficas según norma APA 7	32

Anexos:	32

# Tema

-Diseño de sistema de escritorio para la administración y control de préstamos de una biblioteca.

# Objetivos

## Objetivo General:

-Desarrollar una aplicación de escritorio que permita gestionar de manera eficiente los procesos de una biblioteca, como el registro de libros, usuarios, préstamos y devoluciones.

## Objetivos Específicos:

-Registrar y almacenar la información de los libros disponibles en la biblioteca.

-Mejorar el desarrollo de administración en una biblioteca.

-Gestionar los datos de los usuarios registrados.

-Controlar el proceso de préstamos de libros.

-Registrar y supervisar la devolución de libros.

-Facilitar la búsqueda rápida de libros y usuarios dentro del sistema.

# Descripción de la problemática actual (Agregar narrativa sobre a qué línea obedece y sublínea de investigación e innovación)

## Descripción de la problemática actual:

En la actualidad, muchas bibliotecas aún gestionan sus procesos de forma manual, incrementando la dificultad del orden en todos los datos, ya sean los registros de libros, administración de usuarios, y el control de los préstamos. Bizzmine comentó que “a medida que aumentan las exigencias normativas… los sistemas manuales muestran rápidamente sus limitaciones”, mostrando aún más la desventaja de esta práctica y si estas cosas carecen de orden es muy difícil que se mantenga este sistema de préstamos de una manera beneficiosa.

Esta situación de desorden genera problemas graves, como la pérdida o duplicación de información que según bizzmine debido a esto los “usuarios pueden utilizar sin saberlo procedimientos obsoletos” duplicando de esta manera el porcentaje de incumplimiento, errores en los registros, mayor dificultad para encontrar libros disponibles y total desorden en las fechas de devolución por tanto en las de reservas. Todo este proceso manual consume demasiado tiempo, tiene muy mala eficiencia y afecta por completo la calidad del servicio.

Ante esta problemática surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permitas una mejor gestión de la biblioteca, garantizando mayor organización, rapidez y precisión en el manejo de la información.

JiSchoolERP respalda la idea de que una solución tecnológica resulta ser una mejor opción, diciendo que “son fundamentales... ya que automatizan las tareas rutinarias, mejoran el acceso de los recursos y optimizan las operaciones”, porque todo esto elimina los problemas ya existentes en el sistema manual, por ejemplo, jiSchoolERP afirma que estos sistemas “pueden ayudar a las escuelas a reducir significativamente el tiempo dedicado a tareas administrativas”.

## Línea y sublínea de investigación:

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), ya que busca el desarrollo de soluciones digitales para mejorar procesos organizacionales. Más específicamente se alinea con la línea IIC-1: Innovación, Tecnología y Medio Ambiente, al promover el uso de herramientas tecnológicas para optimizar la gestión de información. En este sentido nuestro proyecto es en base a la necesidad de cambiar los procesos tradicionales por el uso de sistemas automatizados que permitan una mayor eficiencia y control.

Así mismo, corresponde a la sublínea de desarrollo de software y sistemas de información vinculándose directamente con la Sub Línea IIC-1.5: Ingeniería y Tecnología de Software enfocada en la creación de aplicaciones que permitan automatizar y optimizar la gestión de datos en diferentes entornos, en este caso, el ámbito bibliotecario. Desde esta perspectiva el proyecto además de presentar el desarrollo de una aplicación de gestión, incluye principios de la ingeniería de software como el análisis de requerimientos, el diseño estructurado del sistema y la implementación de funcionalidades diseñadas para resolver problemas reales.

Además, la incorporación de funcionalidades como el registro de usuarios, control de préstamos y generación demuestra la aplicación práctica de las soluciones que ayudan a mejorar la organización y acceso a la información. De igual manera la metodología SCRUM permite fortalecer la calidad del software, mediante un desarrollo organizado, fácil y enfocado en la mejora.

# Procesos del negocio por área

## Área de Gestión de Libros:

-Registrar nuevos libros

-Consultar libros disponibles

-Actualizar información de libros

-Atajo para búsqueda de libros

-Categorías de libros

## Área de Gestión de Usuarios:

-Registro de administrador principal

-Editar historial de usuarios

-Consultar historial de usuarios

-Registro de usuario invitado

-Registro de usuario auxiliar

-Registro de Administradores (Bibliotecario)

## Área de préstamos:

-Registrar préstamos de libros

-Renovar prestamos de libros

-Reservar libros

-Cancelar reservas de libros

-Renovación y reserva de libros

## Área de devoluciones:

-Registrar devolución de libros

## Área de reportes y control:

-Generar reporte de libros más prestados

-Generar reporte de Usuarios más activos

-Generar reporte de retrasos en devoluciones

-Generar reporte de disponibilidad de libros

# Tabla de Funcionalidades

Tabla 1:

Tabla de funcionalidades

| ID | Funcionalidades | Descripción | Prioridad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Registrar Usuario | Tener un registro de cada Usuario | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-02 | Consultar Usuario | Buscar usuario en el sistema | Alta | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-03 | Modificar usuario | Actualizar datos de contacto de los usuarios | Alta | Pendiente | Ariana Amador |
| F-04 | Ver historial de usuario | Mostrar todos los préstamos realizados por el usuario | Alta | Pendiente | Ariana Amador |
| F-05 | Registrar libros | Ingresar nuevos libros al sistema | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-06 | Consultar libros | Buscar libros por título, autor o categoría | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-07 | Modificar libro | Editar información de libros existentes | Alta | Pendiente | Ariana Amador |
| F-08 | Eliminar libro | Dar de baja libros registrados |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-09 | Ver detalles de libro | Mostrar información completa de un libro |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-10 | Realizar Préstamo | Registrar la salida un libro |  | Pendiente | Ariana Amador |
| F-11 | Renovar préstamo | Extender el plazo de devolución de un libro |  | Pendiente | Santos Castilla |
| F-12 | Registrar devolución | Procesar la devolución de un libro |  | Pendiente | Santos Castilla |
| F-13 | Ver préstamos activos | Listar todos los préstamos activos |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-14 | Préstamos por vencer | Mostrar Préstamos por vencer |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-15 | Préstamos vencidos | Listar préstamos con fecha de devolución pasada |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-16 | Reservar libros | Apartar un libro que está actualmente prestado |  | Pendiente | Ariana Amador |
| F-17 | Cancelar reserva | Eliminar una reserva existente |  | Pendiente | Ariana Amador |
| F-18 | Ver reserva | Mostrar reservas activas en un usuario |  | Pendiente | Santos Castilla |
| F-19 | Cola de reserva | Gestionar el orden de espera para los libros reservados |  | Pendiente | Santos Castilla |
| F-20 | Libros más prestados | Estadísticas de los libros con mayor demanda |  | Pendiente | Santos Castilla |
| F-21 | Usuarios más activos | Ranking de usuarios que más préstamos realizan |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-22 | Filtro de préstamos | Filtrar préstamos por fechas (semana, mes, año) |  | Pendiente | Santos Castilla |
| F-23 | Inventario general | Listado completo de libros con su respectivo estado |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-24 | Iniciar sesión | Acceso al sistema con usuario y contraseña |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-25 | Cerrar sesión | Salir del sistema de forma segura |  | Pendiente | Ariana Amador |
| F-26 | Roles | Controlar acceso según tipo de roles (Bibliotecario-Auxiliar) |  | Pendiente | Ariana Amador |
| F-27 | Cambiar contraseña | Permitir al usuario cambiar contraseña |  | Pendiente | Santos Castilla |
| F-28 | Parámetros generales | Configuración general |  | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-29 | Respaldo de datos | Generar base de datos |  | Pendiente | Aldo Lumbi |

Nota: Esta tabla muestra las funciones que tendrá el sistema.

# Roles según SCRUM

Tabla 2:

Roles según SCRUM

| Rol | Nombres y apellidos | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master (Especialista en SCRUM) | Ariana Jusmary Amador Mairena. | Encargado de que la metodología SCRUM se aplique correctamente y facilitar el trabajo en equipo. |
| Product Owner (Propietario del producto) | Bibliotecario. | Define requisitos, representa al cliente y maximiza el valor del producto resolviendo dudas. |
| Development Team (Equipo de desarrollo) | Aldo Omar Lumbi Miranda | Frontend: Encargado del diseño del sistema. |
|  | Santos Antonio Castilla Martínez. | Backend (quien se encarga de la parte interna, proceso de datos, conexión de base datos) |
|  | Nahomi Soleana Cabrera Flores. | Tester: quien se encarga de verificar que el producto funcione correctamente y cumpla con los requisitos definidos dentro de Scrum. |
|  | Kateryn Morales |  |

Nota: Describe roles de cada miembro del equipo según metodología SCRUM.

# Historias de Usuario:

| HU001 – Registro De Administrador Principal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Registrarme con privilegios completos. |  |  |
| Para | Tener el control de todo el sistema. |  |  |
| Validación | -Solicitar: nombre completo, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. -Conceder acceso completo al sistema solo a este usuario. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 5 hrs |

| HU002 – Editar Historial de Usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Editar el historial de los usuarios invitados. |  |  |
| Para | Controlar registro de los servicios de préstamo. |  |  |
| Validación | -Permitir acceso solo a administrador y auxiliares. -Permitir edición solo a administrador y auxiliares. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU003 – Consultar historial de usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Ver el historial completo de préstamos de un usuario. |  |  |
| Para | Evaluar su responsabilidad en los préstamos anteriores. |  |  |
| Validación | -Mostrar todos los préstamos, anteriores y presentes. -Mostrar multas por entregas retrasadas | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 5hrs |

| HU004 – Registrar nuevo libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Registrar nuevo libro en el sistema |  |  |
| Para | Mantener actualizado el inventario de la biblioteca. |  |  |
| Validación | -Mostrar opción para añadir nuevo libro. -Validar campos obligatorios que muestren error si se guardan vacíos. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU005 – Consultar libros disponibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Buscar libros por etiquetas (título, autor o categoría). |  |  |
| Para | Saber si un libro está disponible para un préstamo. |  |  |
| Validación | -Mostrar libros disponibles mediante título, autor y categoría. -Validar que al buscar un título que no esté registrado salga “No sé encontró contenido relacionado” -Validar que los resultados de búsqueda se muestren ordenados conforme a los más solicitados. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8hrs |

| HU006 – Actualizar información de libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Modificar datos de libros registrados. |  |  |
| Para | Corregir errores. |  |  |
| Validación | -Mostrar historial completo de libros registrados. -Permitir la modificación de datos sobre libros. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU007 – Registrar préstamo de libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Registrar el préstamo de un libro a un usuario. |  |  |
| Para | Controlar la salida de libros en la biblioteca. |  |  |
| Validación | -Mostrar historial de todos los libros prestados y su información correspondiente (Datos de la persona que lo prestó, fecha de préstamo fecha devolución) | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 7hrs |

| HU008 – Renovar préstamo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Renovar el préstamo de un libro. |  |  |
| Para | Tener más tiempo con el material. |  |  |
| Validación | -Validar que la solicitud se realice dentro de los anteriores días a los últimos dos, antes que su préstamo actual se venza. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8hrs |

| HU009 – Registrar devolución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Registrar devolución de un libro. |  |  |
| Para | Actualizar el inventario y liberar al usuario. |  |  |
| Validación | -Mostrar que el libro salga como “Disponible” dentro del historial de libros del sistema. -Validar que el préstamo desaparezca de la lista de préstamos vigentes del usuario. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 3hrs |

| HU010 – Reservar libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Reservar un libro que está prestado. |  |  |
| Para | Asegurar un préstamo lo más pronto posible. |  |  |
| Validación | -Mostrar formato para la solicitud de la reserva, motivo, libro y tiempo de préstamo. -Enviar mensaje de “Función inhabilitada”, si el usuario no tiene permitido un nuevo préstamo de libros debido a problemas con devoluciones fuera de tiempo. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 9hrs |

| HU011 – Cancelar reserva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Cancelar una reserva que ya no se necesita. |  |  |
| Para | Liberar un libro para otro usuario. |  |  |
| Validación | -Validar que el cambio aparezca en el historial. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5hrs |

| HU012 – Generar reporte de libros más prestados |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Ver estadística de libros más solicitados. |  |  |
| Para | Tomar decisiones para compras futuras y tener un registro de estadísticas. |  |  |
| Validación | -Validar que se pueda filtrar por semana, mes, año. -Validar que el reporte coincida con los préstamos registrados en el sistema. -Mostrar opciones de vista, en gráficos o números. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 2hrs |

| HU013 – Atajo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Tener atajos de palabras y frases. |  |  |
| Para | Poder buscar libros. |  |  |
| Validación | -Mostrar opciones de libros donde se encuentra la misma palabra que se colocó en el buscador. -Validar que se ordenen los resultados de búsqueda por los libros más solicitados. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 4hrs |

| HU014 – Categorías de libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Tener una vista en el sistema dónde aparezcan todos los libros en categorías. |  |  |
| Para | Para que mi búsqueda sobre lo que deseo se facilite. |  |  |
| Validación | -Validar que al seleccionar una categoría los libros que no pertenecen a ella desaparezcan y solo queden las que pertenecen. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 2hrs |

| HU015 – Registro de usuario invitado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Registrar un nuevo usuario invitado en el sistema. |  |  |
| Para | Tener un orden detallado de préstamos. |  |  |
| Validación | -Tener un formato válido para correo electrónico. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU016 – Registro Auxiliar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Registrarme con privilegios limitados. |  |  |
| Para | Tener la posibilidad de dar apoyo al bibliotecario con el control del sistema. |  |  |
| Validación | -Solicitar: nombre completo, correo electrónico, numero de contacto, documento de identificación. -Validar que cree una contraseña para acceder al sistema. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU017 – Renovación de reserva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario. |  |  |
| Quiero | Renovar préstamos y reservas. |  |  |
| Para | Controlar más a fondo los préstamos de libros. |  |  |
| Validación | -Mostrar si el libro está disponible para la solicitud. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 3hrs |

| HU018 – Generar reporte de usuarios más activos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario. |  |  |
| Quiero | Poder ver estadísticas de los usuarios que más préstamos realizan. |  |  |
| Para | Conocer mejor usuarios más presentes. |  |  |
| Validación | -Validar que se pueda filtrar por semana, año y mes. -Validar que el reporte coincida con los registros. -Mostrar opciones de vista, en gráficos o números. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 4hrs |

| HU019 – Generar reporte de retrasos en devoluciones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario. |  |  |
| Quiero | Ver estadísticas de los retrasos en devoluciones. |  |  |
| Para | Detectar algún problema en el control de los préstamos. |  |  |
| Validación | -Validar que se pueda filtrar por semana, año y mes. -Validar que el reporte coincida con los registros actualizados a diario. -Mostrar opciones de vista, en gráficos o números. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 4hrs |

| HU020 – Generar reporte de disponibilidad de libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario. |  |  |
| Quiero | Ver estadísticas de cuántos libros están disponibles, prestados o dañados. |  |  |
| Para | Controlar el inventario y saber que libros reponer o dar mantenimiento. |  |  |
| Validación | -Validar que se pueda filtrar por semana, mes y año. -Validar que el reporte coincida con los registros. -Mostrar opciones de vista, en gráficos o números. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 4hrs |

# Product Backlog:

| ID | Historias de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registro de administrador principal | 5 | 32 | 160 | 5hrs |
| HU002 | Editar historial de usuarios | 5 | 32 | 160 | 6hrs |
| HU003 | Consultar historial de usuario | 5 | 32 | 160 | 5hrs |
| HU004 | Registrar nuevo libro | 5 | 32 | 160 | 6hrs |
| HU005 | Consultar libros disponibles | 5 | 32 | 160 | 8hrs |
| HU006 | Actualizar información de libros | 4 | 16 | 64 | 6hrs |
| HU007 | Registrar préstamo de libros | 5 | 32 | 160 | 7hrs |
| HU008 | Renovar préstamo | 4 | 16 | 64 | 8hrs |
| HU009 | Registrar devolución | 4 | 32 | 128 | 3hrs |
| HU010 | Reservar libro | 3 | 16 | 48 | 9hrs |
| HU011 | Cancelar reserva | 3 | 16 | 48 | 5hrs |
| HU012 | Generar reporte de libros más prestados | 3 | 16 | 48 | 2hrs |
| HU013 | Atajo | 2 | 8 | 16 | 4hrs |
| HU014 | Categorías de libros | 2 | 8 | 16 | 4hrs |
| HU015 | Registro de usuario invitado | 5 | 32 | 160 | 6hrs |
| HU016 | Registro auxiliar | 5 | 32 | 160 | 6hrs |
| HU017 | Renovación de reserva | 4 | 32 | 128 | 3hrs |
| HU018 | Generar reporte de usuarios más activos | 2 | 8 | 16 | 4hrs |
| HU019 | Generar reporte de retrasos de devoluciones | 2 | 8 | 16 | 4hrs |
| HU020 | Generar reporte de disponibilidad de libros | 2 | 8 | 16 | 4hrs |

# Sprints:

Sprint 1:

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Tarea tomada por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registro de administrador principal | Diseñar formulario de registro | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Configurar validaciones y permisos | 2 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Realizar pruebas de registro | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU004 | Registrar nuevo libro | Crear interfaz de registro | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar guardado en base de datos | 3 hrs | Kateryng Juleisy Morales |
|  |  | Validar campos obligatorios | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU007 | Registrar préstamo de libros | Diseñar módulo de préstamos | 3 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar control de préstamos | 3 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas funcionales | 1 hr | Kateryng Juleisy Morales |
| HU015 | Registro de usuario invitado | Crear formulario de usuarios | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Validar correo y datos | 3 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Realizar pruebas del registro | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |

Sprint 2:

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Tarea tomada por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU002 | Editar historial de usuarios | Diseñar vista de historial | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar edición de historial | 3 hrs | Kateryng Juleisy Morales |
|  |  | Validar permisos | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU003 | Consultar historial de usuario | Crear interfaz de consulta | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar búsqueda y filtros | 2 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de visualización | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU005 | Consultar libros disponibles | Diseñar buscador de libros | 3 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar filtros y ordenamiento | 4 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de búsqueda | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU016 | Registro auxiliar | Diseñar formulario de auxiliar | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Configurar permisos limitados | 3 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de acceso | 1 hr | Kateryng Juleisy Morales |

Sprint 3:

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Tarea tomada por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU006 | Actualizar información de libros | Diseñar módulo de edición | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar actualización de datos | 3 hrs | Kateryng Juleisy Morales |
|  |  | Pruebas de modificación | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU008 | Renovar préstamo | Crear opción de renovación | 3 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Validar fechas y restricciones | 4 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de renovación | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU009 | Registrar devolución | Diseñar módulo de devolución | 1 hr | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Actualizar inventario automáticamente | 1 hr | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas funcionales | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU017 | Renovación de reserva | Diseñar interfaz de renovación | 1 hr | Kateryng Juleisy Morales |
|  |  | Programar validaciones | 1 hr | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de reservas | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |

Sprint 4:

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Tarea tomada por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU010 | Reservar libro | Diseñar formulario de reserva | 3 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar control de reservas | 5 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de funcionamiento | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU011 | Cancelar reserva | Agregar opción de cancelación | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Actualizar historial automáticamente | 2 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de cancelación | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU012 | Generar reporte de libros más prestados | Diseñar reportes gráficos | 1 hr | Kateryng Juleisy Morales |
|  |  | Programar generación de estadísticas | 1 hr | Santos Antonio Castilla |
| HU013 | Atajo | Crear sistema de palabras clave | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar búsqueda inteligente | 1 hr | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas del buscador | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |

Sprint 5:

| ID | Historia de Usuario | Tareas | Tiempo | Tarea tomada por |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU014 | Categorías de libros | Diseñar vista por categorías | 2 hrs | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar filtros de categorías | 1 hr | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de categorías | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU018 | Generar reporte de usuarios más activos | Diseñar interfaz de reportes | 1 hr | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar estadísticas de usuarios | 2 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas de reportes | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU019 | Generar reporte de retrasos en devoluciones | Crear filtros de retrasos | 1 hr | Kateryng Juleisy Morales |
|  |  | Programar estadísticas de devoluciones | 2 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas del reporte | 1 hr | Nahomi Soleana Cabrera |
| HU020 | Generar reporte de disponibilidad de libros | Diseñar panel de disponibilidad | 1 hr | Ariana Jusmary Amador |
|  |  | Programar control de inventario | 2 hrs | Santos Antonio Castilla |
|  |  | Pruebas del panel | 1 hr | Kateryng Juleisy Morales |

# Modelo físico de la Base de Datos (Diagrama)

# Diccionario de Datos:

Entidad Usuario:

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ID_Usuario | Entero | Identificador único del usuario |
| Nombre | Texto | Nombre del usuario |
| Apellido | Texto | Apellido del usuario |
| Correo | Texto | Correo electrónico |
| Teléfono | Entero | Número de contacto |

Entidad Libro:

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ID_Libro | Entero | Identificador único del libro |
| Autor | Texto | Nombre del autor |
| Año | Entero | Año en que fue publicado |
| Disponibilidad | Entero | Número de ejemplares disponibles |
| Editorial | Texto | Editorial del libro |
| Título | Texto | Nombre del libro |

Entidad préstamo:

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ID_Préstamo | Entero | Identificador único del préstamo |
| Fecha_Préstamo | Entero | Fecha en que realizó el préstamo |
| Fecha_Devolución | Entero | Fecha de devolución del libro |
| Estado | Texto | Estado del libro, disponible o no disponible para préstamo |
| ID_Usuario | Entero | Identificador único del usuario |
| ID_Libro | Entero | Identificador único del libro |

# Instrumento de levantamiento de información (Encuesta):

Objetivo:

Recolectar información sobre la forma en que se gestionan actualmente los procesos en una biblioteca y la necesidad de implementar un sistema automatizado.

Encuesta:

Datos generales (Opcional)

.Edad en años cumplidos: ____

.Sexo:

☐ Masculino

☐ Femenino

☐ Otro

.Rol:

☐ Estudiante

☐ Docente

☐ Bibliotecario

☐ Otro

Preguntas:

1. ¿Has utilizado alguna vez los servicios de una biblioteca?

☐ Si

☐ No

2. ¿Cómo considera el proceso actual de búsqueda de libros?

☐ Muy fácil

☐ Fácil

☐ Regular

☐ Difícil

3. ¿El registro de préstamos se realiza de forma manual?

☐ Si

☐ No

☐ No sabe

4. ¿Ha experimentado problemas al momento de solicitar o devolver un libro?

☐ Si

☐ No

5. Si su respuesta fuera si, ¿Qué tipo de problema ha tenido?

☐ Retrasos en la atención

☐ Pérdida de información

☐ Confusión en fechas de entrega

☐ Otros: ____

6. ¿Considera que un sistema digital mejoraría la gestión de la biblioteca?

☐ Si

☐ No

☐ Tal vez

7. ¿Cree que un sistema automatizado reduciría errores en los registros?

☐ Si

☐ No

☐ Tal vez

7. ¿Cree que un sistema automatizado reduciría errores en los registros?

☐ Si

☐ No

8. ¿Qué tan importante considera la implementación de tecnología en bibliotecas?

☐ Muy importante

☐ Importante

☐ Poco importante

☐ Nada importante

9. ¿Recomendaría la implementación de escritorio para la gestión de bibliotecas?

☐ Si

☐ No

Comentario adicional (opcional): ____

# Diseño de prototipo del sistema (Enlace de Figma)

https://www.figma.com/design/MgojI6PlnUoyqigjC1XWJZ/Grupo-1?node-id=0-1&t=ClSqCOlOWwYkq0DL-1

# Referencias bibliográficas según norma APA 7

bizzmine.(2025).7 razones para abandonar un sistema de calidad manual. https://www.bizzmine.com/es/resources/blogs/7-razones-por-las-que-debe-abandonar-un-sistema-de-calidad-manual/

jiSchoolERP.(2023).La importancia de un sistema de gestión de bibliotecas. https://jischoolerp.com/blog/132/the-importance-of-library-management-system-for-your-school

# Anexos:

Informe de sesiones de trabajo corte I, cronograma de actividades

| Sesión: | #1 | Fecha / Hora: | 17/03/26 08:15 pm a 9:40 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de funcionalidades del sistema para hacer las HU correspondientes | Participación activa |
| 2 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Creación de HU | Participación activa |
| 3 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de HU | Participación activa |

| Sesión: | #2 | Fecha / Hora: | 18/03/26 08:13 pm a 10:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de roles según SCRUM / Creación de tabla de funcionalidades | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de HU / Correcciones de todas las HU | Participación activa |

| Sesión: | #3 | Fecha / Hora: | 19/03/26 08:37 pm a 10:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de tabla de funcionalidades / Creación de Sprints | Participación activa |
| 2 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Creación de tabla de funcionalidades / Creación de Sprints | Participación activa |
| 3 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de Product Backlog | Participación activa |

| Sesión: | #4 | Fecha / Hora: | 10/04/26 08:15 pm a 10:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de Sprints / Diseño del tema | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Diseño de la portada / Creación de la descripción de la problemática actual | Participación activa |
| 3 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Desarrolló el Diseño de la app en figma | Participación activa |
| 4 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Analizó información para compartirla y ayudar con la creación base del documento | Participación activa |

| Sesión: | #5 | Fecha / Hora: | 13/04/26 08:30 pm a 10:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Realizó Análisis del proceso principal de la problemática / Tabla 1 Análisis del proceso | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Realizó Análisis del proceso principal de la problemática / Tabla 3 Requerimientos funcionales | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Realizó Análisis del proceso principal de la problemática / Tabla 2 Análisis de problemas | Participación activa |
| 4 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Desarrolló el Diseño de la app en figma | Participación activa |
| 5 | Kateryng Juleysi Morales | Diseñó el modelo físico de la base de datos | Participación activa |

| Sesión: | #6 | Fecha / Hora: | 15/04/26 07:00 pm a 11:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creó objetivos, específicos y general | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Diseño procesos de negocio por área | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Investigó Para la realización de objetivos y diseño de procesos | Participación activa |
| 4 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Desarrolló el Diseño de la app en figma | Participación activa |
| 5 | Kateryng Juleysi Morales | Diseñó GITHUB | Participación activa |

| Sesión: | #7 | Fecha / Hora: | 17/04/26 08:00 pm a 11:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creó Diccionario de datos y encuesta / Diseñó anexo | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creó Diccionario de datos y encuesta / Diseñó anexo | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Diseñó algunas preguntas para la encuesta | Participación activa |
| 4 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Desarrolló el Diseño de la app en figma | Participación activa |

| Sesión: | #7 | Fecha / Hora: | 21/04/26 09:00 pm a 01:00 am |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Modificación del documento de planificación. | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación del documento de Identificación de áreas / Modificación del documento de planificación. | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Investigación para concluir identificación de áreas. | Participación activa |
| 4 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Diseño de figma | Participación activa |
| 5 | Kateryng Juleysi Morales | Modificación del documento de planificación | Participación activa |

| Sesión: | #8 | Fecha / Hora: | 28/04/26 01:30 pm a 03:30 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Modificación del documento de planificación según correcciones indicadas por el maestro. | Participación activa |

| Sesión: | #9 | Fecha / Hora: | 09/05/26 08:30 pm a 10:30 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Modificación del documento de planificación. | Participación activa |
| 2 | Santos Antonio Castilla Martínez | Modificación del documento de planificación | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Modificación del documento de planificación | Participación activa |
| 4 | Kateryng Juleysi Morales | Modificación del documento de planificación | Participación activa |

| Sesión: | #10 | Fecha / Hora: | 10/05/26 07:30 pm a 09:30 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de Sprints | Participación activa |
| 2 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de Sprints | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Investigación en Google | Participación activa |
| 4 | Kateryng Juleysi Morales | Creación de base de datos | Participación activa |

| Sesión: | #11 | Fecha / Hora: | 11/05/26 01:30 pm a 08:30 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Kateryng Juleysi Morales | Creación de base de datos | Participación activa |
|  | Kateryng Juleysi Morales | Creación de código NetBeans | Participación activa |

| Sesión: | #12 | Fecha / Hora: | 12/05/26 07:30 pm a 09:30 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Kateryng Juleysi Morales | Creación de base de datos | Participación activa |
| 2 | Kateryng Juleysi Morales | Creación de código NetBeans | Participación activa |

| Sesión: | #13 | Fecha / Hora: | 13/05/26 06:30 pm a 10:30 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de diapositiva | Participación activa |
| 2 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de diapositiva | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Creación de diapositiva | Participación activa |
| 4 | Kateryng Juleysi Morales | Creación de código NetBeans | Participación activa |

| Sesión: | #14 | Fecha / Hora: | 14/05/26 08:30 pm a 09:30 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de código NetBeans | Participación activa |
| 2 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de código NetBeans | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Investigación para creación de código NetBeans | Participación activa |
| 4 | Kateryng Juleysi Morales | Creación de código NetBeans | Participación activa |

| Sesión: | #15 | Fecha / Hora: | 15/05/26 06:30 pm a 10:30 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de diapositivas | Participación activa |
| 2 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de diapositivas | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Investigación para creación de código NetBeans | Participación activa |
| 4 | Kateryng Juleysi Morales | Creación de código NetBeans | Participación activa |