Centro Universitario Regional Chontales (CUR-Chontales)

“Por una Educación al Servicio del Pueblo, ¡Viva Sandino!”

Departamento de Ciencias, Tecnología y Salud.

Carrera: Ingeniería en Sistemas de información. 2do año

Título del Proyecto: Desarrollo de una Aplicación de Escritorio

Integrantes:

- Santos Antonio Castilla Martínez

- Nahomi Soleana Cabrera Flores

- Ariana Jusmary Amador Mairena

- Aldo Omar Lumbi Miranda

- Kateryng Juleisy Morales

Docentes:

- Yesenia Téllez Gómez

- María Jorlenis Ríos

- Isamar del Socorro Bonilla

- Carlos Miguel Matamoros

- Jonathan Moreno Castro

Grupo #1

17 Abril 2026

¡La universidad del pueblo y para el pueblo!

Índice de contenido–

Tema

-Diseño de sistema de escritorio para la administración y control

de préstamos de una biblioteca

Objetivos

Objetivo general:

-Desarrollar una aplicación de escritorio que permita gestionar de manera eficiente los procesos de una biblioteca, como el registro de libros, usuarios, préstamos y devoluciones

Objetivos Específicos:

-Registrar y almacenar la información de los libros disponibles en la biblioteca.

-Mejorar el desarrollo de administración en una biblioteca.

-Gestionar los datos de los usuarios registrados.

-Controlar el proceso de préstamos de libros.

-Registrar y supervisar la devolución de libros.

-Facilitar la búsqueda rápida de libros y usuarios dentro del sistema.

Descripción de la problemática actual (Agregar narrativa sobre a qué línea obedece y sublínea de investigación e innovación)

Descripción de la problemática actual:

En la actualidad, muchas bibliotecas aún gestionan sus procesos de forma manual, incrementando la dificultad del orden en todos los datos, ya sean los registros de libros, administración de usuarios, y el control de los préstamos. Si estas cosas carecen de orden es muy difícil que se mantenga este sistema de préstamos de una manera beneficiosa.

Esta situación de desorden genera problemas graves, como la pérdida o duplicación de información, errores en los registros, mayor dificultad para encontrar libros disponibles y total desorden en las fechas de devolución por tanto en las de reservas. Todo este proceso manual consume demasiado tiempo, tiene muy mala eficiencia y afecta por completo la calidad del servicio.

Ante esta problemática surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que permita una mejor gestión de la biblioteca, garantizando mayor organización, rapidez y precisión en el manejo de la información.

Línea y sublínea de investigación:

Este proyecto se enmarca dentro de la línea de investigación de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), ya que busca el desarrollo de soluciones digitales para mejorar procesos organizacionales.

Asimismo, corresponde a la sub-línea de desarrollo de software y sistemas de información enfocada en la creación de aplicaciones que permitan automatizar y optimizar la gestión de datos en diferentes entornos, en este caso, el ámbito bibliotecario.

Procesos del negocio por área

Área de Gestión de Libros:

-Registrar nuevos libros

-Consultar libros disponibles

-Actualizar información de libros

-Atajo para búsqueda de libros

-Categorías de libros

Área de Gestión de Usuarios:

-Registro de administrador principal

-Editar historial de usuario

-Consultar historial de usuarios

-Registro de usuario invitado

-Registro de usuario auxiliar

Área de préstamos:

-Registrar préstamos de libros

-Renovar préstamos de libros

-Reservar libros

-Cancelar reservas de libros

-Aceptación de renovación y reserva de libros

Área de devoluciones:

-Registrar devolución de libros

Área de reportes y control:

-Generar reporte de libros más prestados

Tabla de funcionalidades:

| ID | Funcionalidad | Descripción | Prioridad | Estado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | registrar Usuario | Tener un registro de cada Usuario | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-02 | Consultar usuario | Buscar usuario en el sistema | Alta | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-03 | Modificar usuario | Actualizar datos de contacto de los usuarios | Alta | Pendiente | Ariana Amador |
| F-04 | Ver historial de usuario | Mostrar todos los préstamos realizados por el usuario | Alta | Pendiente | Ariana Amador |
| F-05 | Registrar libros | Ingresar nuevos libros al sistema | Media | Pendiente | Santos Castilla |
| F-06 | Consultar libros | Buscar libros por título, autor o categoría | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-07 | Modificar libro | Editar información de libros existentes | Media | Pendiente | Ariana Amador |
| F-08 | Eliminar libro | Dar de baja libros de catalogo | Alta | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-09 | Ver detalles de libro | Mostrar información completa de un libro | Alta | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-10 | Realizar préstamo | Registrar la salida de un libro | Alta | Pendiente | Ariana Amador |
| F-11 | Renovar préstamo | Extender el plazo de devolución de un libro | Media | Pendiente | Santos Castilla |
| F-12 | Registrar devolución | Procesar la devolución de un libro | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-13 | Ver préstamos activos | Listar todos los préstamos activos | Media | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-14 | Préstamos por vencer | Mostrar Préstamos por vencer | Alta | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-15 | Préstamos vencidos | Listar préstamos con fecha de devolución pasada | Media | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-16 | Reservar libros | Apartar un libro que está actualmente prestado | Media | Pendiente | Ariana Amador |
| F-17 | Cancelar reserva | Eliminar una reserva existente | Media | Pendiente | Ariana Amador |
| F-18 | Ver reserva | Mostrar reservas activas en un usuario | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-19 | Cola de reserva | Gestionar el orden de espera para los libros reservados | Baja | Pendiente | Santos Castilla |
| F-20 | Notificar disponibilidad | Avisar cuando un libro reservado esté disponible | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-21 | Libros más prestados | estadísticas de los libros con mayor demanda | Media | Pendiente | Santos Castilla |
| F-22 | Usuarios más activos | Ranking de usuarios que más préstamos realizan | Media | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-23 | Filtro de préstamos | Filtrar préstamos por fechas (semana, mes, año) | Media | Pendiente | Santos Castilla |
| F-24 | Inventario general | Listado completo de libros con su respectivo estado | Alta | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-25 | Iniciar sesión | Acceso al sistema con usuario y contraseña | Alta | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-26 | Cerrar sesión | salir del sistema de forma segura | Alta | Pendiente | Ariana Amador |
| F-27 | Roles | Controlar acceso según tipo de roles (Bibliotecario>Auxiliar) | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-28 | cambiar contraseña | Permitir al usuario cambiar contraseña | Alta | Pendiente | Santos Castilla |
| F-29 | Parámetros generales | Configuración general | Media | Pendiente | Aldo Lumbi |
| F-30 | Respaldo de datos | Generar base de datos | Alta | Pendiente | Aldo Lumbi |

Roles según SCRUM

| Rol | Nombres y apellidos | Funciones |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master (Especialista en SCRUM) | Ariana Jusmary Amador Mairena. | Encargado de que la metodología SCRUM se aplique correctamente y facilitar el trabajo en equipo. |
| Product Owner (Propietario del producto) | Bibliotecario. | Define requisitos, representa al cliente y maximiza el valor del producto resolviendo dudas. |
| Development Team (Equipo de desarrollo) | Aldo Omar Lumbi Miranda | Frontend: Encargado del diseño del sistema. |
|  | Santos Antonio Castilla Martínez. | Backend (quien se encarga de la parte interna, proceso de datos, conexión de base datos) |
|  | Nahomi Soleana Cabrera Flores. | Tester: quien se encarga de verificar que el producto funcione correctamente y cumpla con los requisitos definidos dentro de Scrum. |
|  | Kateryng Morales | Tester |

Historias de Usuario:

| HU001 – Registro De Administrador Principal |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Registrarme con privilegios completos. |  |  |
| Para | Tener el control de todo el sistema. |  |  |
| Validación | -Solicitar: nombre completo, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. -Tener un formato válido para correo electrónico. -Validar nombre. -Validar contraseña. -Conceder acceso completo al sistema solo a este usuario. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 5 hrs |

| HU002 – Editar Historial de Usuarios |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Editar el historial de los usuarios invitados. |  |  |
| Para | Controlar registro de los servicios de préstamo. |  |  |
| Validación | -Permitir acceso solo a administrador y auxiliares. -Permitir edición solo a administrador y auxiliares. -Permitir una búsqueda por nombre o ID. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU003 – Consultar historial de usuario |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Ver el historial completo de préstamos de un usuario. |  |  |
| Para | Evaluar su responsabilidad en los préstamos anteriores. |  |  |
| Validación | -Mostrar todos los préstamos, anteriores y presentes. -Mostrar devoluciones atrasadas. -Mostrar multas por entregas retrasadas. -Mostrar mensaje de error al buscar un historial inexistente. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 5hrs |

| HU004 – Registrar nuevo libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Registrar nuevo libro en el sistema. |  |  |
| Para | Mantener actualizado el inventario de la biblioteca. |  |  |
| Validación | -Mostrar opción para añadir nuevo libro. -Pedir datos del libro: ISBN, título, autor, fecha de publicación, editorial, categoría y disponibilidad (físico o digital). -Pedir datos extras: Resumen, clasificación. -Mostrar error si el libro ya está agregado. -Mostrar mensaje de añadido si el libro fue guardado correctamente. -Validar campos obligatorios que muestren error si se guardan vacíos. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU005 – Consultar libros disponibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante/Docente |  |  |
| Quiero | Buscar libros por etiquetas (título, autor o categoría). |  |  |
| Para | Saber si un libro está disponible para préstamo. |  |  |
| Validación | -Mostrar libros disponibles mediante título, autor y categoría. -Mostrar si el libro seleccionado está disponible para un préstamo. -Validar que los libros prestados salgan como “No disponibles” -Validar que al buscar un título que no esté registrado salga “No sé encontró contenido relacionado” -Visualizar opción para explorar información sobre el libro. -Validar que los resultados de búsqueda se muestren ordenados conforme a los más solicitados. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 8hr |

| HU006 – Actualizar información de libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Modificar datos de libros registrados. |  |  |
| Para | Corregir errores. |  |  |
| Validación | -Mostrar el historial completo de libros registrados. -Permitir eliminación de libros. -Guardar modificaciones y el usuario que lo modificó. -Mostrar opción para añadir nuevos ejemplares. -Permitir la modificación de datos sobre los libros. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU007 – Registrar Préstamo de libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Registrar el préstamo de un libro a un usuario. |  |  |
| Para | Controlar la salida de los libros en la biblioteca. |  |  |
| Validación | -Mostrar historial de todos los libros prestados y su información correspondiente (Datos de la persona que lo prestó, fecha de préstamo, lapso de tiempo prestado y encargado del préstamo) -Validar que se registre en este historial automáticamente, al añadirlo al historial de los usuarios invitados. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 7hrs |

| HU008 – Renovar Préstamo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante/Docente |  |  |
| Quiero | renovar el préstamo de un libro. |  |  |
| Para | Tener más tiempo con el material. |  |  |
| Validación | -Validar que no permita la opción de renovar si hay otro usuario esperando. -Validar que, si ya no tiene derecho a más préstamos o a tiempos extensos debido a incumplimientos con las devoluciones, no permitir una solicitud. -Validar que la solicitud se realice dentro de los anteriores días a los últimos dos, antes que su préstamo actual se venza. -Validar que no se permita renovar más de 2 veces el mismo libro. -Mostrar opción de solicitud si se le permite. -Mostrar formato para solicitud, motivo, datos del libro y cuánto tiempo más desea extender el préstamo. -Enviar mensaje de “Solicitud de renovación de préstamo enviada”, “Por Favor esperar confirmación” si el envío se realizó correctamente. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 8hrs |

| HU009 –Registrar devolución |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Registrar devolución de un libro. |  |  |
| Para | Actualizar el inventario y liberar al usuario. |  |  |
| Validación | -Mostrar que el libro salga como “Disponible” dentro del historial de libros del sistema. -Validar que el préstamo desaparezca de la lista de préstamos vigentes del usuario. -Validar que se agregue multa automáticamente si la devolución no ha sido registrada antes del tiempo acordado. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 4 |
|  |  | Estimación | 3hrs |

| HU010 – Reservar libro |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante/Docente |  |  |
| Quiero | Reservar un libro que está prestado. |  |  |
| Para | Asegurar mi préstamo lo más pronto posible. |  |  |
| Validación | -Mostrar formato para la solicitud de la reserva, motivo, libro y tiempo de préstamo. -Enviar mensaje de “Función inhabilitada”, si el usuario no tiene permitido un nuevo préstamo de libros debido a problemas con devoluciones fuera de tiempo. -Mostrar mensaje de “Solicitud de reserva enviada”,” Por favor esperar confirmación”, si la solicitud fue enviada correctamente. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 9hrs |

| HU011 – Cancelar Reserva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante/Docente. |  |  |
| Quiero | Cancelar una reserva que ya no necesito. |  |  |
| Para | Liberar un libro para otro usuario. |  |  |
| Validación | -Verificar que luego de cancelar, la reserva desaparezca del historial. -Validar que el usuario siguiente pase a ser el primero. -Validar que solo el usuario que lo reservó pueda cancelar. -Validar que el libro aparezca disponible en el sistema si ya no hay reservas o préstamos. -Validar que el cambio aparezca en el historial del bibliotecario. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 5hrs |

| HU012 – Generar reporte de libro más prestado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario |  |  |
| Quiero | Ver estadística de libros más solicitados. |  |  |
| Para | Tomar decisiones para compras futuras y tener un registro de estadísticas. |  |  |
| Validación | -Validar que se pueda filtrar por semana, mes, año. -Validar que el reporte coincida con los préstamos registrados en el sistema. -Mostrar opciones de vista, en gráficos o números. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 2hrs |

| HU013 – Atajo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante. |  |  |
| Quiero | Tener atajos de palabras y frases. |  |  |
| Para | Poder buscar páginas específicas de libros específicos donde se encuentra la información que busco incluso en páginas específicas. |  |  |
| Validación | -Mostrar opciones de libros y números de páginas donde se encuentra la misma palabra que se colocó en el buscador. -Validar que se ordenen los resultados de la búsqueda por los libros más solicitados. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 4hrs |

| HU014 – Categorías de Libros |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante. |  |  |
| Quiero | Tener una vista en el sistema dónde todos los libros aparezcan en categorías |  |  |
| Para | Para que mi búsqueda sobre lo que deseo se facilite. |  |  |
| Validación | -Validar que al seleccionar una categoría los libros que no pertenecen a ella desaparezcan y solo queden las que pertenecen. | Impacto | 8 |
|  |  | Prioridad | 2 |
|  |  | Estimación | 2hrs |

| HU015 – Registro De Usuario Invitado |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Estudiante/Docente |  |  |
| Quiero | Registrarme al sistema. |  |  |
| Para | Tener acceso al historial de libros, y los permisos para invitados. |  |  |
| Validación | -Solicitar: nombre completo, correo electrónico, contraseña de correo y carné. -Tener un formato válido para correo electrónico. -Validar nombre. -Conceder acceso al sistema de manera limitada, historial de libros e historial personal para usuario invitado. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6 hrs |

| HU016 – Registro Auxiliar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Auxiliar |  |  |
| Quiero | Registrarme con privilegios limitados. |  |  |
| Para | Tener la posibilidad de dar apoyo al bibliotecario con el control del sistema. |  |  |
| Validación | -Solicitar: nombre completo, correo electrónico, contraseña y confirmación de contraseña. -Tener un formato válido para correo electrónico. -Validar nombre. -Validar contraseña. -Conceder acceso a editar historial de usuarios, consultar historial de usuario, actualizar información de libros, registrar préstamo de libros, registrar devolución, reportes de usuarios con multas. | Impacto | 32 |
|  |  | Prioridad | 5 |
|  |  | Estimación | 6hrs |

| HU017 – Aceptación de renovación y reserva |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Como | Bibliotecario. |  |  |
| Quiero | Recibir solicitudes de renovación de préstamos y reserva. |  |  |
| Para | Controlar más a fondo los préstamos de libros. |  |  |
| Validación | -Mostrar opción para rechazar o aceptar una solicitud de renovación y reserva. -Presentar datos del usuario que solicita el servicio. -Dividir las solicitudes en dos categorías, renovación y reserva. -Validar que en el historial del invitado aparezca si su solicitud fue admitida o no. | Impacto | 16 |
|  |  | Prioridad | 3 |
|  |  | Estimación | 4hrs |

Product Backlog:

| ID | Historias de Usuario | Prioridad | Impacto | Importancia | Tiempo estimado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Registro de Administrador Principal | 5 | 10 | 50 | 5hrs |
| HU002 | Editar Historial de Usuario | 5 | 10 | 50 | 6hrs |
| HU003 | Consultar historial | 5 | 10 | 50 | 5hrs |
| HU004 | Registrar nuevo libro | 5 | 10 | 50 | 6hrs |
| HU005 | Consultar libros disponibles | 5 | 10 | 50 | 8hrs |
| HU006 | Actualizar información de libros | 4 | 8 | 32 | 6hrs |
| HU007 | Registrar préstamo de libros | 5 | 10 | 50 | 7hrs |
| HU008 | Renovar Préstamo | 4 | 8 | 32 | 8hrs |
| HU009 | Registrar devolución | 4 | 10 | 40 | 3hrs |
| HU010 | Reservar libro | 5 | 8 | 40 | 9hrs |
| HU011 | Cancelar reserva | 3 | 8 | 24 | 5hrs |
| HU012 | Generar reporte de libro más prestado | 3 | 8 | 24 | 2hrs |
| HU013 | Atajo | 2 | 8 | 16 | 4hrs |
| HU014 | Categorías de libros | 2 | 8 | 16 | 2hrs |
| HU015 | Registro de Usuario Invitado | 5 | 10 | 50 | 6hrs |
| HU016 | Registro Auxiliar | 5 | 10 | 50 | 6hrs |
| HU017 | Aceptación de Renovación y reserva | 3 | 8 | 24 | 4hrs |

Sprints–

Modelo físico de la Base de Datos (Diagrama)

Diccionario de Datos:

Entidad Usuario:

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ID_Usuario | Entero | Identificador único del usuario |
| Nombre | Texto | Nombre del usuario |
| Apellido | Texto | Apellido del usuario |
| Correo | Texto | Correo electrónico |
| Teléfono | Entero | Número de contacto |

Entidad Libro:

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ID_Libro | Entero | Identificador único del libro |
| Autor | Texto | Nombre del autor |
| Año | Entero | Año que fue publicado |
| Disponibilidad | Entero | Número de ejemplares disponibles |
| Editorial | Texto | Editorial del libro |
| Titulo | Texto | Nombre del libro |

Entidad Préstamo:

| Campo | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- |
| ID_Prestamo | Entero | Identificador único del préstamo |
| Fecha_Préstamo | Entero | Fecha en que se realizó el préstamo |
| Fecha_Devolución | Entero | Fecha de devolución del libro |
| Estado | Texto | Estado del libro, disponible o no disponible para préstamo |
| ID_Usuario | Entero | Identificador único del usuario |
| ID_Libro | Entero | Identificador único del libro |

Instrumento de levantamiento de información (Encuesta):

Objetivo:

Recolectar información sobre la forma en que se gestionan actualmente los procesos en una biblioteca y la necesidad de implementar un sistema automatizado.

…

Datos generales (Opcional)

.Edad:____

.Sexo: ☐ Masculino ☐ Femenino ☐ Otro

.Rol: ☐ Estudiante ☐ Docente ☐ Bibliotecario ☐ Otro

Preguntas:

1. ¿Has utilizado alguna vez los servicios de una biblioteca?

☐ Sí

☐ No

2. ¿Cómo considera el proceso actual de búsqueda de libros?

☐ Muy fácil

☐ Fácil

☐ Regular

☐ Difícil

3. ¿El registro de préstamos se realiza de forma manual?

☐ Sí

☐ No

☐ No sabe

4. ¿Ha experimentado problemas al momento de solicitar o devolver un libro?

☐ Sí

☐ No

5. Si su respuesta fuera “si”, ¿qué tipo de problema ha tenido?

☐ Retrasos en la atención

☐ Pérdida de información

☐ Confusión en fechas de entrega

☐ Otros:____

6. ¿Considera que un sistema digital mejoraría la gestión de la biblioteca?

☐ Sí

☐ No

☐ Tal vez

7. ¿Cree que un sistema automatizado reduciría errores en los registros

☐ Sí

☐ No

8. ¿Qué tan importante considera la implementación de tecnología en bibliotecas?

☐ Muy importante

☐ Importante

☐ Poco importante

☐ Nada importante

9. ¿Recomendaría la implementación de escritorio para la gestión de bibliotecas?

☐ Sí

☐ No

Comentario adicional (opcional):____

Análisis estadístico descriptivo de resultados—

Diseño de prototipo del sistema (Enlace de Figma)

https://www.figma.com/design/MgojI6PlnUoyqigjC1XWJZ/Grupo-1?node-id=49-50

Referencias bibliográficas según norma APA 7 - incluyendo 5 indexadas post-2022 alineadas a Estrategia Nacional–

Anexos: Informe de sesiones de trabajo corte I, Cronograma de actividades

| Sesión: | #1 | Fecha / Hora: | 17/03/26 08:15 pm a 9:40 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de funcionalidades del sistema para hacer las HU correspondientes | Participación activa |
| 2 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Creación de HU | Participación activa |
| 3 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de HU | Participación activa |

| Sesión: | #2 | Fecha / Hora: | 18/03/26 08:13 pm a 10:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de roles según SCRUM / Creación de tabla de funcionalidades | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de HU / Correcciones de todas las HU | Participación activa |

| Sesión: | #3 | Fecha / Hora: | 19/03/26 08:37 pm a 10:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de tabla de funcionalidades / Creación de Sprints | Participación activa |
| 2 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Creación de tabla de funcionalidades / Creación de Sprints | Participación activa |
| 3 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creación de Product Backlog | Participación activa |

| Sesión: | #4 | Fecha / Hora: | 10/04/26 08:15 pm a 10:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creación de Sprints / Diseño del tema | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Diseño de la portada / Creación de la descripción de la problemática actual | Participación activa |
| 3 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Desarrolló el Diseño de la app en figma | Participación activa |
| 4 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Analizó información para compartirla y ayudar con la creación base del documento | Participación activa |

| Sesión: | #5 | Fecha / Hora: | 13/04/26 08:30 pm a 10:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Realizó Análisis del proceso principal de la problemática / Tabla 1 Análisis del proceso | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Realizó Análisis del proceso principal de la problemática / Tabla 3 Requerimientos funcionales | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Realizó Análisis del proceso principal de la problemática / Tabla 2 Análisis de problemas | Participación activa |
| 4 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Desarrolló el Diseño de la app en figma | Participación activa |
| 5 | Kateryng Juleysi Morales | Diseñó el modelo físico de la base de datos | Participación activa |

| Sesión: | #6 | Fecha / Hora: | 15/04/26 07:00 pm a 11:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creó objetivos, específicos y general | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Diseño procesos de negocio por área | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Investigó Para la realización de objetivos y diseño de procesos | Participación activa |
| 4 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Desarrolló el Diseño de la app en figma | Participación activa |
| 5 | Kateryng Juleysi Morales | Diseñó GITHUB | Participación activa |

| Sesión: | #7 | Fecha / Hora: | 17/04/26 08:00 pm a 11:00 pm |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | Nombres y apellidos | Aportes realizados por integrantes de equipo | Observaciones |
| 1 | Santos Antonio Castilla Martínez | Creó Diccionario de datos y encuesta / Diseñó anexo | Participación activa |
| 2 | Ariana Jusmary Amador Mairena | Creó Diccionario de datos y encuesta / Diseñó anexo | Participación activa |
| 3 | Nahomi Soleana Cabrera Flores | Diseñó algunas preguntas para la encuesta | Participación activa |
| 4 | Aldo Omar Lumbi Miranda | Desarrolló el Diseño de la app en figma | Participación activa |